Městský obvod – Statutární město Pardubice

# Městský obvod Pardubice VI

Úřad městského obvodu Pardubice VI

Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Zhotovení PD opravy chodníku v ulici Přeloučská (II. etapa)“

Zhotovení PD opravy chodníků v ulici Přeloučská (II. etapa)

# obrázek č. 1

# Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení PD opravy chodníků v ulici Přeloučská (II. etapa)“ je vhodný návrh opravy chodníků. Současná dlažba (plošná 30x30) bude nahrazena dlažbou zámkovou typu „íčko, barvy přírodní, ve vjezdech barvy červené.

# Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce části komunikace Na Štěpnici. Zpracovatel navrhne rekonstrukci celého prostoru místní komunikace tak, aby vhodně navazovala na již zrekonstruovanou část této komunikace.

# Výše popsané součásti veřejné zakázky budou zpracovány jako samostatné SO. Projektová dokumentace obou SO bude zpracována takovým způsobem, aby PD jednotlivých SO umožňovaly odděleně žádat o stavební a územní povelení a vést samostatné zadávací řízení.

# Projektová dokumentace všech stavebních objektů bude vyhotovena ve všech stupních (DÚR, DSP a DPS).

# Součástí předmětu veřejné zakázky je také:

- Ostatní inženýrská činnost a autorský dozor.

# Inženýrskou činností se pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu rozumí zejména získání potřebných dokladů a vyjádření, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, plné zastupování zadavatele na základě zplnomocnění na úřadech, získání územních a stavebních rozhodnutí (souhlasů) – myšleno na všechny stavební objekty. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 10 hodin. Ve smlouvě bude uvedena cena za 1 hodinu autorského dozoru.

- Zajištění geodetických plánů pro rozdělení pozemků, budou-li tyto plány nutné pro legalizaci stavby.

- Ostatní geodetické práce.

Tabulka 1

| Zhotovení PD opravy chodníku v ulici Přeloučská (II. etapa) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Název položky | # Cena bez DPH | # Hodnota DPH | # Cena včetně DPH |
| # Zpracování PD ve všech potřebných stupních, včetně dodání potřebných povolení a souhlasů včetně veřejného osvětlení a geodetických plánů |  |  |  |
| # Autorský dozor v rozsahu 10 hodin |  |  |  |
| # Cena celkem |  |  |  |