Městský obvod – Statutární město Pardubice

# Městský obvod Pardubice VI

Úřad městského obvodu Pardubice VI

Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

„Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“

# obrázek č. 1

# Obrázek č. 2

# Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“ je vhodný návrh opravy místní komunikace v celém prostoru. Rekonstrukce komunikace proběhne ve třech etapách. Každá etapa bude zpracována samostatně a předána samostatně a to včetně všech povolení. Jednotlivé etapy budou pojmenovány takto:

- Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby) – I. etapa

- Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby) – II. etapa

- Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby) – III. etapa

# Předané projektové dokumentace budou zpracovány ve stupních (DÚR, DSP+DPS). Pokud nebude územní rozhodnutí správním orgánem vyžadováno, bude dokumentace zpracovaná pouze ve stupni DSP + DPS.

# Jednotlivé etapy jsou vyznačeny na obrázku č. 1 odlišnými barvami.

# Zadavatel upozorňuje, že v místě oblouku (na obrázku č. 1 vyznačeno modře) bude nutné navrhnout opěrnou zeď. Návrh i statický výpočet opěrné zdi jsou součástí předmětu zakázky.

# Součástí předmětu veřejné zakázky je také:

- Ostatní inženýrská činnost a autorský dozor.

# Inženýrskou činností se pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu rozumí zejména získání potřebných dokladů a vyjádření, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, plné zastupování zadavatele na základě zplnomocnění na úřadech, získání územních a stavebních rozhodnutí (souhlasů) – myšleno na všechny stavební objekty (a všechny etapy). Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 10 hodin. Ve smlouvě bude uvedena cena za 1 hodinu autorského dozoru.

- Zajištění geodetických plánů pro rozdělení pozemků, budou-li tyto plány nutné pro legalizaci stavby.

- Ostatní geodetické práce.

Tabulka 1

| Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Název položky | # Cena bez DPH | # Hodnota DPH | # Cena včetně DPH |
| # Zpracování PD ve všech potřebných stupních všech stavebních objektů, včetně dodání potřebných povolení a souhlasů a geodetických plánů |  |  |  |
| # Autorský dozor v rozsahu 10 hodin |  |  |  |
| # Cena celkem |  |  |  |