# Dodatek č. 3 SoD č. 41/2015

# Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# Smluvní strany:

# 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice	č. ú. xxxxxxxxxx

IČ: 00274046 	DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

Atelier „AURUM“ s. r. o.

Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. arch. Ivanou Petrů, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: KB Pardubice			č. ú. xxxxxxxxxx

IČ:42937680						DIČ:CZ42937680

e-mail: xxxxxxxxxx					tel.: xxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Zhotovení PD rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby)“.

- Článek č. II se rozšiřuje takto:

  - Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. II v bodě 1 smlouvy o dílo navíc:

18.500,00 Kč	bez DPH

3.885,00 Kč	 hodnota DPH

22.385,00 Kč	včetně DPH

  - Částka se navyšuje z důvodu zvýšení objemu projekčních prací a související inženýrské činnosti.

- Článek č. III bod 1 se mění takto:

            - Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

              - Zahájení prací

Po podpisu smlouvy

              - Předání prací

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.11.2017

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá 
ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy.

V Pardubicích dne	V Pardubicích dne

………………………….	…………………………..

Ing. arch. Ivana Petrů, jednatelka společnosti	Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI