ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“)

k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v režimu otevřeného řízení:

„Péče a údržba parku Tyršovy sady“

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 528323

# Obsah

Obsah	2

1.	Úvod	3

2.	Identifikační údaje zadavatele a jeho zastoupení	3

3.	Základní údaje o veřejné zakázce	4

4.	Obecné informace	4

5.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	4

6.	Doba a místo plnění	6

7.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	6

8.	Opční právo	6

9.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	7

10.	Obchodní podmínky	8

11.	Prokázání splnění kvalifikace	8

12.	Použití subdodavatelů	13

13.	Obsah nabídky a její zpracování	13

14.	Variantní řešení	15

15.	Pojištění dodavatele	15

16.	Požadavek poskytnutí jistoty	15

17.	Lhůta pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta	16

18.	Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací	16

19.	Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria	17

20.	Ostatní podmínky	18

21.	Přílohy	18

# Úvod

Cílem zadavatele je zajistit péči a údržbu parku Tyršovy sady v Pardubicích, a to v rámci zachování a zvelebení podoby veřejného prostranství a zkvalitnění životní úrovně obyvatel statutárního města Pardubice. V souladu se statutem statutárního města Pardubic (obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává statut města Pardubic, v platném znění) je Městský obvod Pardubice I ve své samostatné působnosti na předmětném území (území městského parku Tyršovy sady) odpovědný za zajištění čistoty a vzhledu veřejného prostranství, zajištění údržby a úklidu odpadků z veřejně přístupných pozemků ve vlastnictví města Pardubic, zajištění údržby veřejné zeleně, prvků drobné zahradní architektury, zajištění údržby a výsypu odpadkových košů na psí exkrementy a sběru psích exkrementů ze zpevněných ploch a zeleně apod.

Předmět veřejné zakázky je definován tak, aby plně uspokojil potřeby statutárního města Pardubice, za jejichž splnění je s ohledem na statut města Pardubic odpovědný Městský obvod Pardubice I. Vybrán bude nejvhodnější dodavatel, který dle všech individuálních požadavků dokáže zajistit nutné služby, které tvoří zajištění služeb týkajících se údržby městského parku Tyršovy sady. Tyto služby zahrnují (s ohledem na statut statutárního města Pardubice) zejména péči o stávající zeleň, hnojení, odplevelení, kosení trávníku, vertikutaci, sběr a odsávání listí, péči o technické prvky jako je oprava poškozených nátěrů ocelových konstrukcí, kontrola dlažby včetně jejího sezónního omytí, kontrola a omytí městského mobiliáře, kontrola a údržba svítidel, zajištění odvozu a likvidace odpadu apod.

# Identifikační údaje zadavatele a jeho zastoupení

Veřejný zadavatel:

| Název: | Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | U Divadla 828, Pardubice, PSČ 530 02 |
| IČO: | 00274046 |
| DIČ: | CZ00274046 |
| Osoba oprávněná jednat: | Ing. arch. Jaroslav Menšík, starosta městského obvodu |
| Telefon: | +420 466 046 011 |
| E-mail: | jaroslav.mensik@umo1.mmp.cz |
| Web: | https://www.pardubice.eu |
| Profil zadavatele: | https://www.vzmmp.cz |

Zadavatel je v tomto zadávacím řízení zastoupen ve smyslu ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách obchodní společností KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Pardubice, Teplého 2786, PSČ 530 02, IČO: 01460412, jednatel JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. (dále jen „pověřená osoba“):

| Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: | Mgr. Tomáš Hrstka |
| --- | --- |
|  | +420 226 259 401 |
|  | tomas.hrstka@akkvb.cz |

Pověřená osoba bude přijímat veškerou korespondenci (žádosti o dodatečné informace, a další dokumenty nebude-li stanoveno jinak) na své kontaktní adrese Pardubice, Teplého 2786, PSČ 530 02. Pověřená osoba je dále oprávněna zasílat uchazečům dodatečné informace, výzvy k objasnění informací v nabídce atd. Další informace lze získat u kontaktní osoby pověřené osoby.

# Základní údaje o veřejné zakázce

| Název: | „Péče a údržba parku Tyršovy sady“ |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky dle předmětu: | Veřejná zakázka na služby |
| Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: | Nadlimitní veřejná zakázka |
| Způsob zadávání: | Otevřené řízení |

# Obecné informace

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení podle zákona o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky uchazečů. Zadávací dokumentace současně obsahuje podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení o zakázce. Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z právních předpisů a dalších obecně závazných norem, které se vztahují k realizaci předmětu veřejné zakázky, jimiž se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit. Práva, povinnosti a podmínky vztahující se k zadávacímu řízení v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem o veřejných zakázkách.

Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci a obchodních podmínkách včetně všech příloh a případných dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, přílohy, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. V případě, že uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, zejména tedy podmínkám stanovených zadavatelem a zákonným podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb týkajících se údržby městského parku Tyršovy sady, které zahrnují zejména péči o stávající zeleň, hnojení, odplevelení, kosení trávníku, vertikutaci, sběr a odsávání listí, péči o technické prvky jako je oprava poškozených nátěrů ocelových konstrukcí, kontrola dlažby včetně jejího sezónního omytí, kontrola a omytí městského mobiliáře, kontrola a údržba svítidel, odvoz a likvidace odpadu apod.

  - Předmět veřejné zakázky bude realizován za podmínek a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování služeb (viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace) včetně příloh této smlouvy o poskytování služeb. Předmět veřejné zakázky bude realizován na ploše uvedené v mapových podkladech, které budou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb a současně tvoří přílohu č. 12 této zadávací dokumentace.

  - Předmět veřejné zakázky bude rozdělen na cyklickou údržbu parku a činnosti operativního charakteru.

Cyklická údržba parku bude dále rozdělena na rozvojovou péči a údržbu, která bude probíhat v letech 2016 až 2018, a následnou péči a údržbu, která bude probíhat od roku 2019.

Dílčí činnosti spadající do cyklické údržby parku jsou uvedeny v seznamu dílčích činností týkajících se rozvojové péče a údržby [Příloha č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018)] a v seznamu dílčích činností týkajících se následné péče a údržby [Příloha č. 7 – Plán následné péče a údržby (od roku 2019)]. Vedle výčtu jednotlivých činnosti stanoví tyto seznamy rovněž frekvence opakování, termín provedení a další relevantní hodnoty s konkrétní činností související.

Činnosti operativního charakteru jsou vypočteny v Ceníku dalších prací a služeb (Příloha č. 8). Dodavatel bude tyto činnosti vykonávat z vlastní iniciativy v rozsahu, v jakém to bude vyžadovat řádná, pečlivá a účelná péče o park, popř. dle pokynů objednatele sledujících tentýž účel. Potřeba vykonání činností operativního charakteru může nastat v závislosti na momentálním stavu podnebí, běžném opotřebení technických prvků či jiných materiálů mobiliáře a přirozeném vývoji vegetačních prvků. Dodavatel bude tyto činnosti účtovat zadavateli v souladu s platebními podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytování služeb (Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o poskytování služeb) na základě jednotkových cen, které předloží v rámci své nabídky dosazením hodnot do tabulky (Příloha č. 8 – Ceník dalších prací a služeb).

  - Dodavatel začne plnit předmět veřejné zakázky realizací služeb, které dle příloh této zadávací dokumentace [zejm. příloha č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018)] časově spadají do časového období, ve kterém byla uzavřena smlouva o poskytování služeb. Zadavatel uchazeči při sepsání předávacího protokolu dle smlouvy o poskytování služeb předá seznam prací obsažených v plánu rozvojové péče a údržby, které již byly v příslušném kalendářním roce provedeny, a o které se tak zužuje předmět plnění v prvním kalendářním roce trvání smlouvy.

  - Dodavatel bude činnosti cyklické údržby a činnosti operativního charakteru vykonávat s péčí řádného hospodáře.

  - Předmětem veřejné zakázky nejsou činnosti spjaté se zajišťováním protipovodňových opatření, opatření dle povodňového plánu a obhospodařování prvků protipovodňového systému, které jsou v parku umístěny. Dodavatel bude povinen umožnit výkon těchto činností na území parku zadavateli i třetím subjektům.

  - Předmětem veřejné zakázky rovněž nejsou dodávky náhradních prvků (částí) mobiliáře, elektroinstalace a automatického závlahového systému (trysky, svítidla, odpadkové koše, lavičky apod.) a dále případné dodávky sazenic dřevin. Tyto dodávky budou zajišťovány zadavatelem. Do předmětu této veřejné zakázky náleží služby spojené s funkčním zapojením předmětu výše uvedených dodávek do technických prvků parku či jeho mobiliáře.

  - Předmětem veřejné zakázky v rámci cyklické údržby parku je též péče o lipovou alej v ulici Pod Zámkem. Péče bude probíhat v rámci dílčích činností uvedených v příloze č. 9 – Péče o lipovou alej - ceník. Péče podle přílohy č. 9 bude dodavatelem vykonávána do konce roku 2018.

  - Dodavatel bude povinen vykonávat činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky plně v souladu s Provozním řádem (Příloha č. 11 – Provozní řád pro provoz Podzámeckého parku a Podzámeckého biotopu v Tyršových sadech), pokud smlouva o poskytování služeb nestanoví něco jiného.

  - Součástí předmětu veřejné zakázky bude také zajištění technické nápravy následků svévolného (vandalského) poškozování a odcizení majetku zadavatele na území Tyršových sadů. Pro tyto účely si zadavatel vyhrazuje opční právo dle § 99 zákona o veřejných zakázkách, jehož podmínky jsou blíže specifikovány v části 8 této zadávací dokumentace.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této zadávací dokumentace:

- Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o poskytování služeb

- Příloha č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018)

- Příloha č. 7 – Plán následné péče a údržby (od roku 2019)

- Příloha č. 8 – Ceník dalších prací a služeb

- Příloha č. 9 – Péče o lipovou alej - ceník

- Příloha č. 10 – Tabulka četnosti vývozu odpadkových nádob

- Příloha č. 11 – Provozní řád pro provoz Podzámeckého parku a Podzámeckého biotopu v Tyršových sadech

- Příloha č. 12 – Mapové podklady

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

77313000-7	Služby při údržbě parků

77300000-3	Zahradnické služby

77310000-6	Služby vysazování a údržby zelených ploch

77311000-3	Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků

77312000-0	Služby související s odstraňováním plevele

# Doba a místo plnění

Doba plnění:

S vybraným dodavatelem zadavatel uzavře smlouvu na dobu neurčitou. Předpoklad ukončení zadávacího řízení a podpisu smlouvy je duben/květen 2016.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění, poskytování služeb, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení.

Místo plnění:

Místo plnění veřejné zakázky: území Statutárního města Pardubice, okres Pardubice.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 27.950.000,- Kč bez DPH, kdy hodnota veřejné zakázky zahrnuje i opci ve výši maximálně 10 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez opčního práva za období jednoho roku (6.500.000,- Kč bez DPH).

Zadavatel je tedy oprávněn v souladu s § 99 zákona o veřejných zakázkách využít opční právo ve výši až 650.000,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok.

  - Předpokládaná hodnota VZ bez opčního práva

Uchazeč bude při vypracování nabídky brát v úvahu předpokládanou hodnotu veřejné zakázky bez opce, tedy 26.000.000,- Kč.

Jelikož na základě této veřejné zakázky bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva na dobu neurčitou, předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena za 48 měsíců poskytování služeb.

# Opční právo

  - Předmětem opčního práva bude zajištění technické nápravy následků svévolného (vandalského) poškozování a odcizení majetku zadavatele na území Tyršových sadů. Za takové jednání se považuje především úmyslně způsobené poškození a odcizení vegetačních prvků (zejména poškození dřevin, trvalého porostu v biotopu, vysazených trvalek a travin, apod.) a technických prvků (zejména poškození či odcizení technického vybavení jako jsou lavičky, odpadkové koše, zemní svítidla, apod.).

  - Zadavatel si vyhrazuje, že opční právo může být uplatněno opakovaně, maximálně však do výše jeho předpokládané hodnoty, tedy 650.000,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok. Zadavatel může na základě opčního práva zahájit jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona o veřejných zakázkách nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy na realizaci této veřejné zakázky. Zadavatel může využít opčního práva kdykoliv v průběhu realizace veřejné zakázky s přihlédnutím k podmínce uvedené v předchozí větě.

  - Zakázka na předmět opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona o veřejných zakázkách témuž dodavateli, se kterým bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

  - Zadavatel po uplynutí 3 let od uzavření smlouvy na realizaci této veřejné zakázky zahájí zadávací řízení na rámcovou smlouvu, na jejímž základě budou nadále zadávány zakázky pokrývající potřeby zadavatele související s předmětem opčního práva.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby prací, jejichž předmět je obdobný předmětu opčního práva, zadat tyto práce třetím subjektům.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů této zadávací dokumentace (včetně všech jejích příloh).

  - Uchazeči zpracují nabídkovou cenu tak, že doplní jednotkové ceny do Plánu rozvojové péče a údržby (Příloha č. 6 této zadávací dokumentace) a Ceníku dalších prací a služeb (Příloha č. 8 této zadávací dokumentace).

  - Jednotkové ceny za dílčí služby uvedené v příloze č. 6 se použijí i při realizaci následné péče v roce 2019 a následujících a aplikují se tak na seznam činností, jejich frekvenci a počet dle přílohy č. 7.

  - V případě, že uchazeč ocení jakoukoliv položku z dílčích činností částkou 0,- Kč, je povinen v nabídce toto nacenění odůvodnit, v opačném případě jej může zadavatel k doplnění odůvodnění vyzvat.

  - Celková cena, která vznikne součtem částek za jednotlivé dílčí činnosti obsažené v příloze č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018), bude představovat nabídkovou cenu za jeden rok cyklické údržby parku. Tato nabídková cena bude dílčím hodnotícím kritériem při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.

  - Aritmetický průměr jednotkových cen dle přílohy č. 8 – Ceník dalších prací a služeb, bude představovat nabídkovou cenu za činnosti operativního charakteru. Tato nabídková cena bude dílčím hodnotícím kritériem při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.

  - Uchazeč uvede obě výsledné nabídkové ceny dle předchozího odstavce na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

  - Je povinností uchazeče zajistit, aby výsledná cena uvedená v příloze č. 6 - Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018) odpovídala částce uvedené na krycím listu nabídky. Taktéž je povinností uchazeče zajistit, aby aritmetický průměr jednotkových cen uvedený v Ceníku dalších prací a služeb (Příloha č. 8 této zadávací dokumentace) odpovídal částce uvedené na krycím listu nabídky. Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, které povede k vyřazení nabídky.

  - Uchazeč odpovídá za jednotkové ceny jím vložené do Plánu rozvojové péče a údržby (Příloha č. 6 této zadávací dokumentace) a Ceníku dalších prací a služeb (Příloha č. 8 této zadávací dokumentace) a nemá právo domáhat se zvýšení kterékoli z nabídkových cen z důvodů vložení nesprávných údajů, a to ani tehdy, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu služeb.

  - Uchazeč doplní jednotkové ceny do přílohy č. 9 – Péče o lipovou alej - ceník. Výsledná nabídková cena vzešlá ze součtu všech jednotkových cen dle této přílohy bude uvedena u příslušné dílčí činnosti (Péče o lipovou alej v ul. Pod Zámkem) v příloze č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016-2018).

  - Uchazeč odpovídá za jednotkové ceny jím vložené do Péče o lipovou alej - ceník (Příloha č. 9 této zadávací dokumentace) a nemá právo domáhat zvýšení výsledné ceny dle této přílohy z důvodů vložení nesprávných údajů. Taktéž je povinností uchazeče zajistit, aby výsledná cena vzešlá ze součtu jednotkových cen dle této přílohy odpovídala ceně uvedené u příslušné dílčí činnosti v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Jakýkoli rozpor v cenových údajích v příloze č. 6 a příloze č. 9 k této zadávací dokumentaci zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, které povede k vyřazení nabídky.

  - Uchazeč rovněž doplní jednotkové ceny do přílohy č. 10 - Tabulka četnosti vývozu odpadkových nádob. Výsledná nabídkový cena vzešlá ze součtu obou dílčích cen dle této přílohy bude uvedena u příslušné dílčí činnosti (Odpadové koše-výsyp a svoz odpadu v rámci parku) v příloze č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016-2018).

  - Uchazeč odpovídá za jednotkové ceny jím vložené do Tabulky četnosti vývozu odpadkových košů (Příloha č. 10 této zadávací dokumentace) a nemá právo domáhat zvýšení výsledné ceny dle této přílohy z důvodů vložení nesprávných údajů. Taktéž je povinností uchazeče zajistit, aby výsledná cena vzešlá ze součtu dílčích cen dle této přílohy odpovídala ceně uvedené u příslušné dílčí činnosti v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Jakýkoli rozpor v cenových údajích v příloze č. 6 a příloze č. 10 k této zadávací dokumentaci zjištěný při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, které povede k vyřazení nabídky.

  - Do nabídkových cen nebude zahrnuta hodnota případných veřejných zakázek zadaných zadavatelem skrze vyhrazené právo opce v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je považována za nejvyšší přípustnou a nabídková cena za cyklickou údržbu nesmí ve svém čtyřnásobku tuto předpokládanou hodnotu přesáhnout.

  - Překročí-li čtyřnásobek nabídkové ceny uchazeče za cyklickou údržbu předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, povede to k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení a následnému vyloučení uchazeče.

# Obchodní podmínky

Obchodní, platební a jiné podmínky veřejné zakázky, resp. smluvního vztahu, který má vzniknout mezi zadavatelem a dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení, jsou obsaženy v návrhu smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

# Prokázání splnění kvalifikace

  - Kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní dodavatel, který prokáže splnění:

    - základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona o veřejných zakázkách,

    - profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona o veřejných zakázkách,

    - předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách,

    - technických kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách.

  - Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel může k prokázání kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 127 a § 134 zákona o veřejných zakázkách doložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Je-li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být podepsáno v případě právnické osoby statutárním orgánem. V případě podpisu jinou osobou musí být originální zmocnění této osoby doložené společně s nabídkou uchazeče.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, kterými bude vybraný dodavatel prokazovat splnění kvalifikačních předpokladů, nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. K dokladům, jež nebudou předkládány v českém jazyce, musí být rovněž připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele postupem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona o veřejných zakázkách, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

  - Způsob prokazování kvalifikace

- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona o veřejných zakázkách

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

    - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

    - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

pozn. kvalifikaci dle písm. a) a b) dodavatel prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů

    - který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

    - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

    - který není v likvidaci,

    - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

pozn. kvalifikaci dle písm. f) dodavatel prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením

    - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

    - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

pozn. kvalifikaci dle písm. h) dodavatel prokáže předložením potvrzením příslušného orgánu či instituce

    - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

    - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

    - kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

    - vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Kvalifikaci dle písm. c) až e), g) a i) až l) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). Příslušné doklady směřující k prokázání základních kvalifikačních předpokladů musí být součástí nabídky dodavatele.

- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona o veřejných zakázkách

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

    - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

- Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Dodavatel je povinen v rámci prokázání kvalifikace dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

- Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona o veřejných zakázkách

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění této veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje předložení:

- dokladu o tom, že dodavatel realizoval v posledních třech letech nejméně dvě zakázky obdobného charakteru o hodnotě každé z nich minimálně 500.000,- Kč bez DPH za rok poskytování služeb, přičemž za zakázku obdobného charakteru jsou považovány zakázky spjaté s pěstováním a údržbou zeleně, především výsadba, kultivace a obecně pěstování květin, dřevin a jiných rostlin spolu s veškerou související péčí o tuto zeleň apod. Dále jsou za zakázky obdobného charakteru považovány též zakázky spjaté výlučně se správou a údržbou volně přístupných parků, zahrad a veřejné zeleně. Zakázkou obdobného charakteru není pěstování zemědělských plodin za účelem zemědělské produkce.

Výše uvedené dodavatel prokáže předložením seznamu významných služeb obdobného charakteru (viz Příloha č. 2 této zadávací dokumentace), z něhož bude vyplývat splnění výše vymezených požadavků. Seznam služeb bude zpracován formou čestného prohlášení, a to v rozsahu: název zadavatele, označení zakázky, cena zakázky, období realizace zakázky a kontaktní osobu, u níž lze plnění zakázky dodavatelem ověřit.

Dodavatel k tomuto seznamu dále předloží příslušná osvědčení objednatelů o řádném splnění zakázky nebo smlouvu a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li možné osvědčení získat z důvodu spočívajících na straně objednatele. Předloženým osvědčením musí být požadované technické kvalifikační předpoklady jednoznačně prokázány.

- osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

Zadavatel stanoví tyto minimální požadavky na osoby, které se budou fakticky podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky či jeho části:

zeleň

  - zahradník

    - min. středoškolské vzdělání v oboru zahradník (kód oboru 41-52-H/01)

    - min. 3letá praxe

  - certifikovaný arborista

    - min. středoškolské vzdělání

    - certifikát ČCA Stromolezec, technik (nebo obdobně uznatelný certifikát udělený v zahraničí)

    - min. 3letá praxe

Uvedené dodavatel prokáže předložením:

      - dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu, maturitním vysvědčením apod.)

      - doklad osvědčující odbornou způsobilost

      - profesního životopisu (ze kterého bude vyplývat především praxe v daném oboru),

Opravy a údržba technického vybavení parku, mobiliáře atd.

  - pracovník s osvědčením dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

    - min. středoškolské vzdělání

    - min. 3letá praxe

  - pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

    - min. středoškolské vzdělání

Uvedené dodavatel prokáže předložením:

      - dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu, maturitním vysvědčením apod.)

      - osvědčení dle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

      - profesního životopisu (ze kterého bude vyplývat především praxe v daném oboru),

Ocelové konstrukce, ocelový mobiliář nebo jeho součásti atp.

  - zámečník

    - min. středoškolské vzdělání v oboru zámečník (kód oboru 23-003-H)

    - min. 3letá praxe

    - oprávnění ke svařování

  - truhlář

    - min. středoškolské vzdělání v oboru truhlář (kód oboru 33-56-H/01 nebo alespoň 33-001-H a 33-002-H)

    - min. 3letá praxe

  - instalatér

    - min. středoškolské vzdělání v oboru instalatér (kód oboru 36-52-H/01)

    - min. 3letá praxe

  - malíř a lakýrník (nebo alespoň lakýrník a natěrač)

    - min. středoškolské vzdělání v oboru malíř a lakýrník (kód oboru 39-41-H/01 nebo alespoň 39-002-H)

    - min. 3letá praxe

Uvedené dodavatel prokáže předložením:

      - dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu, maturitním vysvědčením apod.)

      - doklad osvědčující odbornou způsobilost

      - profesního životopisu (ze kterého bude vyplývat především praxe v daném oboru)

      - ověřená kopie svářečského průkazu

údržbář závlahového systému

    - kvalifikace k vykonávání studnařských prací

    - znalost manipulace se zavlažovacím systémem Rain Bird

Uvedené dodavatel prokáže předložením:

      - čestného prohlášení.

Uchazeč v nabídce předloží dokument, ze kterého je patrné, v jakém vztahu jsou tyto oprávněné osoby k uchazeči (zaměstnanec, subdodavatel apod.). Pokud je oprávněná osoba subdodavatelem uchazeče, řídí se uchazeč podmínkami stanovenými v bodě 12 této zadávací dokumentace.

- dokladu o tom, že dodavatel dokáže zajistit realizaci veřejné zakázky a disponuje k tomu dostatečnými technickými prostředky, přičemž k realizaci veřejné zakázky je schopen využít nástrojů, pomůcek a technických zařízení vyjmenovaných v Příloze č. 13 této zadávací dokumentace

Splnění těchto předpokladů dodavatel prokáže předložením seznamu nástrojů ve formě čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace), který bude nedílnou součástí jeho nabídky.

Zadavatel požaduje, aby doklady, jimiž uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady, obsahovaly informace vyplývající z ustanovení § 59 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.

# Použití subdodavatelů

  - Dodavatel je oprávněn pro plnění této veřejné zakázky použít subdodavatele. Pokud bude chtít dodavatel tuto možnost využít, uvede v nabídce identifikační údaje subdodavatele a popis částí veřejné zakázky, případně rozsahu veřejné zakázky, které má v úmyslu subdodavateli zadat, v rozsahu dle tabulky „Seznam subdodavatelů“, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

  - Dodavatel je v takovém případě povinen se svojí nabídkou předložit též čestné prohlášení subdodavatele (viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace) prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách a doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách subdodavatelem.

  - Součástí takové nabídky dodavatele bude také prostá kopie smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.

  - Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za splnění podmínek stanovených smlouvou. V případě, že uchazeč bude provádět veřejnou zakázku pouze s využitím vlastních kapacit, předloží v nabídce o této skutečnosti prohlášení.

# Obsah nabídky a její zpracování

  - Uchazeč je povinen podat jedinou nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

  - Zadavatel nepřipouští dílčí řešení veřejné zakázky. Nabídky, které nebudou obsahovat komplexní plnění zakázky, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny. Zadavatel si současně vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném (předpokládaném) rozsahu.

  - Součástí nabídky musí být též náležitosti dle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách:

    - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

    - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

    - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

  - Nabídku podá uchazeč v písemné formě v českém jazyce ve formátu A4 nebo složenou do formátu A4. Nabídka i veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat ručně vepisované opravy ani přepisy. Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Nabídka, včetně veškerých příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Jde o doporučenou formu podání nabídky.

  - Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii. Jeden výtisk nabídky bude označen jako „Originál“, druhý výtisk nabídky bude označený jako „Kopie“. Za závazné vyhotovení bude považována pouze tištěná forma nabídky označená jako „Originál“.

  - Nabídka a veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, včetně návrhu smlouvy o poskytování služeb, musí být v originále podepsána uchazečem nebo statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku. V případě podpisu jinou osobou musí být originální zmocnění této osoby součástí nabídky uchazeče.

  - Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

  - Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví návrhu smlouvy o poskytování služeb uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku. Návrh smlouvy musí být v tomto případě podepsány všemi účastníky společné nabídky.

  - Uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy o poskytování služeb (včetně jejich příloh) vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená), nebo je výslovně uvedeno, že uchazeč má něco doplnit. V případě, že uchazeč vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy o poskytování služeb (či její přílohy, resp. přílohy této zadávací dokumentace), než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

  - Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhu smlouvy (včetně příloh):

        - doplnění identifikačních údajů uchazeče (v záhlaví i na místě podpisu uchazeče),

        - doplnění identifikačních údajů nabídky (den předložení nabídky),

        - doplnění jednotkových cen do

          - Plánu rozvojové péče a údržby (2016–2018) (Příloha č. 6),

          - Ceníku dalších prací a služeb (Příloha č. 8),

          - Péče o lipovou alej - ceník (Příloha č. 9) a

          - Tabulky četnosti vývozu odpadkových nádob (Příloha č. 10).

  - Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

      - Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace),

      - Obsah nabídky,

      - Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2),

      - Podklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů,

      - Použití subdodavatelů vč. požadovaných dokladů (Přílohy č. 3 a 4),

      - Náležitosti podle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách,

      - Podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 5),

      - Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018) (Příloha č. 6),

      - Plán následné péče a údržby (od roku 2019) (Příloha č. 7),

      - Ceník dalších prací a služeb (Příloha č. 8),

      - Péče o lipovou alej – ceník (Příloha č. 9),

      - Tabulka četnosti vývozu odpadkových nádob (Příloha č. 10)

      - Provozní řád (Příloha č. 11)

      - Mapové podklady (Příloha č. 12),

      - Seznam technických pomůcek (Příloha č. 13)

      - Potvrzení o složení jistoty,

      - Prohlášení o počtu listů.

  - Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Obálka musí být označena dle vzoru obálky nabídky níže.

  - Na obálce bude uveden název a adresa uchazeče.

Vzor obálky nabídky:

„Název a adresa uchazeče“ „Péče a údržba parku Tyršovy sady“ – NEOTVÍRAT „Název a adresa zadavatele“

# Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

# Pojištění dodavatele

Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy dle § 82 zákona o veřejných zakázkách, je povinen předložit zadavateli pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu, případně za nemajetkovou újmu, vzniklou v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky, kde výše pojistné částky musí být minimálně ve výši 2.000.000,- Kč pro jednotlivý škodní případ. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

# Požadavek poskytnutí jistoty a bankovní záruky

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 67 zákona o veřejných zakázkách poskytnutí jistoty ve výši 300.000,- Kč.

  - Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na bankovní účet Statutárního města Pardubice č.ú. 78-9145760247/0100 vedený u Komerční banky a.s., přičemž jako variabilní symbol bude uvedeno IČO uchazeče; spec. symbol 528323 (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek). Částka musí být složena na účet zadavatele (resp. zadavatel musí obdržet složenou částku) nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

  - Uchazeči jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet doložit v nabídce doklad o složení jistoty na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzení banky či výpis z účtu uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Pokud toto bankovní spojení nebude uvedeno, pošle zadavatel složenou jistotu zpět na účet, ze kterého peníze odešly.

  - Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Záruční listina musí být v písemné formě předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Originál záruční listiny bude součástí nabídky a bude do nabídky vložen tak, aby bylo zadavateli umožněno tento originál z nabídky vyjmout a vrátit uchazeči v souladu s ust. § 67 odst. 5 věty druhé zákona o veřejných zakázkách a současně bude prostá kopie včleněna do nabídky.

  - Poskytne-li uchazeč jistotu ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit jejich platnost po celou dobu zadávací lhůty. Věcný rozsah bankovní záruky či pojištění záruky musí pokrývat všechny případy, ve kterých je zadavatel oprávněn čerpat jistotu.

Bankovní záruka kryjící peněžité závazky za poskytovatelem v průběhu realizace předmětu veřejných zakázek

  - Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy dle § 82 zákona o veřejných zakázkách, je povinen předložit zadavateli záruční listinu dle čl. VIII. smlouvy o poskytování služeb, kde výše záruční částky musí být minimálně ve výši 500.000,- Kč. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

# Lhůta pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta

  - Lhůta pro podávání nabídek končí dne 19. 4. 2016 v 10:00 hodin.

  - Nabídky je možno zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele nebo osobně předat na podatelně Úřadu městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 vždy v úředních hodinách:

        - Po, St: 8:00 až 17:00 hod.

        - Út, Čt: 8:00 až 15:30 hod.

        - Pá: 8:00 až 14:30 hod.

V poslední den lhůty budou nabídky přijímány od 8:00 do 10:00 hod.

  - Takto podané nabídky musí být doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v podatelně. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

  - Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele. Otevírání obálek je oprávněn se účastnit zástupce dodavatele, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

  - Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

  - Zadávací lhůta činí 120 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Běh zadávací lhůty se řídí zákonem o veřejných zakázkách.

# Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných informací

  - Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Území dotčené realizací veřejné zakázky je volně přístupné, uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky samostatně.

  - Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to písemně. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 zákona o veřejných zakázkách.

Kontaktní osoba:

Mgr. Tomáš Hrstka, tel.: +420 226 259 401, e-mail: tomas.hrstka@akkvb.cz

  - Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

  - Nad rámec shora uvedeného postupu neposkytuje zadavatel uchazečům jakékoliv informace ani vysvětlení. V zájmu dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

# Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria

  - Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem, přičemž nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky, se zohledněním jednotlivých dílčích kritérií a jejich váhy.

  - Dílčí hodnotící kritéria a váha uvedená v procentech jsou následující:

|  | dílčí hodnotící kritérium | váha kritéria (v %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabídková cena za jeden rok cyklické údržby parku | 90 % |
| 2. | Nabídková cena za činnosti operativního charakteru | 10 % |
| celkem |  | 100 % |

  - Obsah dílčích hodnotících kritérií a způsob jejich hodnocení:

    - Nabídková cena za jeden rok cyklické údržby (nacenění dle přílohy č. 6)

V rámci dílčího kritéria „Nabídková cena za jeden rok cyklické údržby parku“ bude hodnocena výsledná cena vycházející z jednotkových cen doplněných uchazečem do přílohy č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018), jež představuje cenu za jeden rok cyklické údržby v Kč bez DPH.

U tohoto kritéria lze číselně vyjádřit hodnotu. Hodnotící komise jej tedy bude hodnotit tak, že nejvhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší hodnotou tohoto kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výsledný počet bodů bude zaokrouhlen na desetiny. Názorně vypočteno dle vzorce:

| nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH) hodnocená nabídková cena (v Kč bez DPH) | × 100 (bodů) = výsledný počet bodů |
| --- | --- |

    - Nabídková cena za činnosti operativního charakteru (nacenění dle přílohy č. 8)

V rámci dílčího kritéria „Nabídková cena za činnosti operativního charakteru“ bude hodnocena výše předložené nabídkové ceny za činnosti operativního charakteru vypočtena v souladu s bodem 9.6 této zadávací dokumentace v Kč bez DPH.

U tohoto kritéria lze číselně vyjádřit hodnotu. Hodnotící komise jej tedy bude hodnotit tak, že nejvhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší hodnotou tohoto kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 bodů a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výsledný počet bodů bude zaokrouhlen na desetiny. Názorně vypočteno dle vzorce:

| nejnižší nabídková cena (v Kč bez DPH) hodnocená nabídková cena (v Kč bez DPH) | × 100 (bodů) = výsledný počet bodů |
| --- | --- |

  - Celkové bodové hodnocení nabídek:

Jednotlivá bodová ohodnocení nabídky podle dílčích hodnotících kritérií budou vynásobena příslušnou váhou kritéria. Na základě součtu výsledných bodových hodnot (vynásobených váhou kritéria) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Názorně vypočteno dle vzorce:

| ( | výsledný počet bodů za dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena za jeden rok cyklické údržby“ × 90 % | ) | + | ( | výsledný počet bodů za dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena za činnosti operativního charakteru“ × 10 % | ) | = | celkový počet bodů uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ostatní podmínky

  - Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zakázce. Rovněž platí, že pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve smlouvě o poskytování služeb (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace) a touto zadávací dokumentací (především co se týče vymezení předmětu veřejné zakázky), rozhodující a prioritní jsou ustanovení smlouvy o poskytování služeb.

  - Nedostatečná informovanost, mylné chápání této zadávací dokumentace, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo:

    - změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům způsobem, jakým byla zadávací dokumentace zveřejněna;

    - vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této zadávací dokumentace;

    - zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách;

    - ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; uchazeč je povinen poskytnout zadavateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost.

  - Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky.

  - Dodavatel (a případní subdodavatelé) je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. obchodního tajemství).

  - Dodavatel bude mít povinnost po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli poslední platba.

# Přílohy

Součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče (vzor)

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů (vzor)

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení subdodavatele (vzor)

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o poskytování služeb

Příloha č. 6 – Plán rozvojové péče a údržby (2016–2018)

Příloha č. 7 – Plán následné péče a údržby (od roku 2019)

Příloha č. 8 – Ceník dalších prací a služeb

Příloha č. 9 – Péče o lipovou alej – ceník

Příloha č. 10 – Tabulka četnosti vývozu odpadkových nádob

Příloha č. 11 – Provozní řád pro provoz Podzámeckého parku a Podzámeckého biotopu v Tyršových sadech

Příloha č. 12 – Mapové podklady

Příloha č. 13 – Seznam nástrojů, pomůcek a technických zařízení

Příloha č. 6 současně tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o poskytování služeb.

Příloha č. 7 současně tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o poskytování služeb.

Příloha č. 8 současně tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o poskytování služeb.

Příloha č. 9 současně tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o poskytování služeb.

Příloha č. 10 současně tvoří přílohu č. 5 Smlouvy o poskytování služeb.

Příloha č. 11 současně tvoří přílohu č. 6 Smlouvy o poskytování služeb.

Příloha č. 12 současně tvoří přílohu č. 7 Smlouvy o poskytování služeb.

V Pardubicích dne 19. 2. 2016

za pověřenou osobu

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.